DevFlow｜终端智能研发助手

产品需求文档（PRD）与 AI Coding 实施方案

Version 1.0 · 面向校招项目实现与技术面试

文档目标：把“简历里的 DevFlow”还原成一套可真正实现、可测试、可演示、可解释的工程项目。文档中的量化数字分为“目标/模拟值”和“实测值”两类；只有亲自跑出的结果才能最终写进简历。

核心决策：HelloAgents 作为 Python Agent Runtime 的工程参考/依赖，Pi Coding Agent 作为 Coding 产品形态、极简工具、Session Tree 与 Compaction 的设计参考；不做两套 Runtime 的源码硬拼。

许可证提醒：HelloAgents 当前仓库标注 CC BY-NC-SA 4.0，适合学习/非商业项目，但若未来商业化或分发修改版，需要重新审查许可证义务；Pi 仓库为 MIT。PRD 因此采用 RuntimeAdapter 隔离依赖，避免业务代码与具体框架深耦合。

# 0. 简历对齐：最终建议版本

这一节不是产品需求，而是为了确保实现范围与简历承诺完全一致。项目实现优先级必须围绕下面三条主线：Tool Reliability、Context Engineering、Durable Session。

## 0.1 DevFlow 项目经历（精简版）

DevFlow｜终端智能研发助手　　Agent 开发　　2026.03 - 2026.06

技术栈：Python 3.11、OpenAI Compatible API、Function Calling、Pydantic、tiktoken、Typer

项目简介：基于开源 Agent Runtime 二次开发本地终端研发助手，面向代码检索、文件编辑、命令执行与测试反馈等场景，重点解决 Coding Agent 的工具调用稳定性、长上下文膨胀和任务中断恢复问题。

基于 ReAct 与 Function Calling 扩展 Coding Agent 执行链路，补充 Edit、Grep、Bash 等开发工具，与 Read、Write、TodoWrite 组成 6 类核心 Coding Tools；设计 240 条工具调用回归用例，目标验证工具选择与参数 Schema 的稳定性。

基于 TokenCounter、HistoryManager 与 ObservationTruncator 设计代码分段读取、工具输出截断和历史压缩策略；通过多轮 A/B 测试量化 Token 消耗、关键状态保留率与重复代码读取次数。

在基础 SessionStore 上扩展 JSONL Session Tree，通过 id/parentId 保存执行分支并支持历史节点恢复；通过模型异常、进程退出与命令中断等故障注入验证恢复能力。

将代码审查、异常排查、单元测试生成及 Git 提交规范沉淀为按需 Skills，并通过 TodoWrite 与 TraceLogger 管理长任务进度和执行链路。

量化数据策略：简历最终可以写 97.9%、98.8%、38.6%、96.7% 等数字，但这些在本文中仅作为“模拟目标口径”。项目完成后必须用 benchmark 脚本替换为自己的 CSV 实测结果。

## 0.2 个人技能（进一步精简版）

Java 后端：熟悉 Java 17、Spring Boot、Spring MVC、MyBatis/MyBatis-Plus 与 JVM 基础，具备 REST 接口和微服务开发经验；了解 Nacos、OpenFeign、Gateway。

数据与分布式：熟悉 MySQL、Redis、Redisson、RocketMQ，理解索引与事务、缓存一致性、幂等、热点治理、分布式锁、分库分表及最终一致性。

AI 与工程：熟悉 Python、Function Calling、ReAct、RAG、MCP 等大模型应用机制；熟悉 Git、Linux、Docker、Maven、JMeter、pytest。

为什么这样写：项目经历负责证明你做过 Tool、Context、Session；技能区只保留能力边界，不再重复 Skills、SSE、上下文压缩、会话持久化、Trace 等项目细节。

# 1. 调研结论与产品定位

## 1.1 上游能力事实

HelloAgents 当前 README 将自身定位为基于 OpenAI 原生 API 的生产级多智能体框架，并明确提供 ReActAgent、ToolRegistry、ToolResponse、HistoryManager、TokenCounter、ObservationTruncator、SessionStore、TodoWrite、Skills 与 TraceLogger 等组件。[R1][R2][R3]

Pi Coding Agent 是终端优先的 Coding Agent。其默认工具为 read、write、edit、bash，同时可选 grep、find、ls；Session 使用 JSONL 树结构，节点具有 id 与 parentId，并支持 /tree、/fork、/clone、/compact。Pi 的 Compaction 在上下文逼近窗口时总结旧消息，同时保留最近消息与完整 JSONL 历史。[R6][R7][R8][R9]

设计结论：DevFlow 不做“HelloAgents + Pi 两套源码融合”。正确实现是：Python 侧只保留一套 Runtime；Pi 的价值是提供 Coding Agent 的设计参考。

## 1.2 产品定位

产品名称：DevFlow｜终端智能研发助手

一句话定位：运行在本地代码仓库中的 AI Coding Agent，通过少量结构化开发工具完成代码检索、文件修改、命令执行与测试反馈，并针对长上下文与可恢复会话做专项工程化。

核心价值不是“自动写多少代码”，而是让 Agent 在真实工程中做到：工具调用可验证、上下文成本可控、执行过程可恢复、行为链路可复盘。

| 维度 | DevFlow 选择 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 产品形态 | Terminal-first CLI | 与代码仓库和 Shell 天然贴近，范围可控，Demo 清晰 |
| Agent 模式 | 单 Agent + Tool Calling | 避免多 Agent 复杂度掩盖真正工程问题 |
| 工具策略 | 6 个核心工具 | 工具少、语义清晰，便于模型稳定选择与 benchmark |
| Context | 分段读取 + 输出截断 + 历史压缩 | 工具 Observation 是 Coding Agent Token 膨胀的主要来源 |
| Session | JSONL Tree + Resume + Branch | 既保留完整历史，又允许从历史节点分支继续 |
| 扩展 | Skills 按需加载 | 把任务流程外化，减少 System Prompt 常驻负担 |
| 评测 | Tool / Context / Recovery 三类 benchmark | 和简历三条核心 bullet 一一对应 |

## 1.3 非目标（V1 明确不做）

不做 IDE 插件：先完成 CLI，避免 UI 开发稀释 Agent 工程主线。

不做 Web 服务和 FastAPI：产品不是多人在线 SaaS。

不做多 Agent：V1 不引入 Planner/Reviewer/SubAgent 体系。

不做 MCP 主线：MCP 可作为 V2 外部工具扩展，但不是核心卖点。

不承诺 Docker Sandbox：V1 只做路径隔离、命令策略、超时和高风险命令拦截。

不做 SWE-bench 成绩：除非后期真的搭建 benchmark，否则不写任务修复成功率。

不做自动 PR / GitHub App：先保证本地 Coding Agent 的闭环。

# 2. 技术选型与决策记录

| 模块 | 选型 | 替代方案 | 决策理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 语言 | Python 3.11 | TypeScript | 与 HelloAgents、AI 工程生态一致；与你简历 AI 技能线一致 |
| Agent Runtime | HelloAgents + RuntimeAdapter | 从零实现 / LangGraph | 已有 Function Calling、ToolResponse、Context、Session 基础；通过 Adapter 降低耦合 |
| 模型接口 | OpenAI Compatible API | 特定厂商 SDK | 可切 DeepSeek/Qwen/OpenAI 等；与 Function Calling 兼容 |
| CLI | Typer + Rich | argparse / Textual | Typer 简洁、Rich 负责可读终端输出；V1 不做复杂 TUI |
| 参数校验 | Pydantic v2 | dataclass 手写校验 | 工具 Schema 与配置强类型，便于 benchmark |
| Token 估算 | tiktoken + Provider fallback | 只用字符数 | 本地预算决策；同时以 API usage 作为最终实测 |
| Session | JSONL append-only | SQLite | 简单、可读、故障恢复友好；树节点天然追加 |
| 搜索 | ripgrep 优先，Python fallback | 纯 Python 遍历 | 真实工程检索性能更好；无 rg 时仍可用 |
| 测试 | pytest | unittest | 参数化适合 Tool Calling benchmark 和故障注入 |
| 日志 | JSONL Trace | 数据库/APM | 本地项目足够；后续可转 CSV/HTML |

## 2.1 RuntimeAdapter 是强制设计

不要让 DevFlow 的 CLI、Session、Benchmark 直接依赖 HelloAgents 内部类。定义 RuntimeAdapter，使上层只认识统一接口：run_turn、get_messages、set_messages、get_usage、register_tools。这样 HelloAgents API 变化、许可证策略变化或后续替换 Runtime 时，不需要重写整个项目。

class AgentRuntime(Protocol):
    def run_turn(self, user_input: str) -> "TurnResult": ...
    def register_tools(self, tools: list["BaseTool"]) -> None: ...
    def get_messages(self) -> list[dict]: ...
    def set_messages(self, messages: list[dict]) -> None: ...
    def get_usage(self) -> "UsageSnapshot": ...

class HelloAgentsRuntimeAdapter(AgentRuntime):
    """DevFlow 与 HelloAgents 的唯一耦合层。"""
    ...

许可证与简历真实性：这种结构既能真实说“基于开源 Runtime 二次开发”，又不会把上游现成功能包装成自己的原创。

# 3. 用户与核心场景

| 场景 | 用户输入 | 期望 Tool 链 | 验收重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 代码理解 | Redis 在哪里初始化？ | Grep -> Read | 只读必要文件/区间，不扫描全仓库内容进 Context |
| Bug 定位 | 订单取消后库存为什么没恢复？ | Grep -> Read -> Read | 保留错误链路与关键文件状态 |
| 代码修改 | 修复空指针并补测试 | Read -> Edit/Write -> Bash | Edit 冲突检查、测试结果可反馈 |
| 测试失败迭代 | 运行对应测试并修复 | Bash -> Read/Grep -> Edit -> Bash | Bash timeout、stderr、长日志截断 |
| 长任务恢复 | 继续昨天的重构 | Session resume -> active branch | 恢复最近一致节点和 TODO |
| 方案分支 | 回到修改前试另一种实现 | tree navigate -> branch | 完整历史不删除，active branch 改变 |

# 4. 产品功能需求（FR）

| ID | 需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-01 CLI 启动 | 在任意 Git/代码目录执行 devflow，识别 project_root，展示当前模型、session 状态与工具列表。 | P0 |
| FR-02 多轮 Agent | 用户输入自然语言后，Runtime 可以连续产生 tool_calls，执行工具并把 ToolResponse 回送模型，直到输出最终答案或达到 max_steps。 | P0 |
| FR-03 Read | 读取 UTF-8 文本文件，支持行区间、最大字节、路径隔离；超限时返回 PARTIAL。 | P0 |
| FR-04 Write | 新建或整体覆盖文件；默认拒绝 project_root 外路径；覆盖已有文件需显式策略。 | P0 |
| FR-05 Edit | old_text/new_text 精确替换；0 匹配 NOT_FOUND，>1 匹配 CONFLICT；可带 expected hash/mtime 做乐观锁。 | P0 |
| FR-06 Grep | 按文本/正则在目录中检索，返回 path、line、preview；超过 max_results 返回 PARTIAL。 | P0 |
| FR-07 Bash | 在 project_root 下执行命令，支持 cwd、timeout、stdout/stderr 捕获与截断；危险命令阻断。 | P0 |
| FR-08 TodoWrite | 维护结构化 TODO，至少支持 pending/in_progress/completed，最多一个 in_progress。 | P1 |
| FR-09 Context Budget | 每轮发送前估算 Token，超过阈值触发历史压缩；记录 before/after token。 | P0 |
| FR-10 Tool Output Truncation | 按工具类型选择 head/tail/head_tail，完整输出落盘并返回 full_output_path。 | P0 |
| FR-11 Session Persist | 每轮完成后把消息/工具事件追加到 JSONL，支持 list/resume。 | P0 |
| FR-12 Session Tree | 每个 entry 有 id、parent_id；支持从历史节点创建新 branch。 | P0 |
| FR-13 Compaction | 达到 context 阈值时生成结构化摘要 entry；完整历史仍保留在 JSONL。 | P1 |
| FR-14 Skills | 启动只注入 Skill 元数据；命中后再读取完整 SKILL.md。 | P1 |
| FR-15 Trace | 记录 LLM、Tool、Context、Session 事件，支持后续 benchmark 聚合。 | P0 |
| FR-16 Benchmark | 提供 tool_calling、context_ab、fault_injection 三组可重复脚本。 | P0 |

# 5. 非功能需求（NFR）

| ID | 要求 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| NFR-01 可解释性 | 所有 Tool 调用可在 Trace 中看到 tool_name、args、status、duration | 随机抽 20 次运行均可完整还原 |
| NFR-02 可恢复性 | Session 每轮追加写，异常不破坏已有历史 | kill -9/KeyboardInterrupt 后 JSONL 可解析到最后完整行 |
| NFR-03 安全边界 | 工具默认只能访问 project_root；Bash 拒绝高风险命令 | 路径穿越与 rm -rf 等测试通过 |
| NFR-04 可替换性 | HelloAgents 只出现在 runtime_adapter 模块 | 全仓库 grep hello_agents 不应散落到业务模块 |
| NFR-05 测试性 | 核心模块单元测试覆盖 happy path + boundary + error | pytest 全绿 |
| NFR-06 观测性 | 每轮记录 input/output tokens（可用则取 API usage）、工具耗时、截断/压缩事件 | benchmark 可直接读取 Trace |

# 6. 总体架构

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        DevFlow CLI                         │
│                     Typer + Rich                         │
└──────────────────────────┬─────────────────────────────────┘
                           │
                    DevFlowController
                           │
        ┌──────────────────┼───────────────────┐
        │                  │                   │
 RuntimeAdapter       ContextPolicy      SessionManager
        │                  │                   │
 HelloAgents          TokenCounter       JSONL Tree
 ReActAgent           Read Strategy      Resume/Branch
 ToolRegistry         Truncation         Compaction
 ToolResponse         History Budget          │
        │                  │                   │
        └──────────────────┼───────────────────┘
                           │
                      Tool Layer
         Read / Write / Edit / Grep / Bash / TodoWrite
                           │
                     Local Repository

Cross-cutting:
SkillsLoader | TraceLogger | Config | Benchmarks

关键约束：Controller 只协调模块，不直接实现 Tool、Session 或 Context 逻辑；RuntimeAdapter 不持久化业务 Session Tree；SessionManager 不直接调用模型。

# 7. 推荐仓库结构

devflow/
├── pyproject.toml
├── README.md
├── .env.example
├── devflow/
│   ├── cli.py
│   ├── config.py
│   ├── controller.py
│   ├── runtime/
│   │   ├── base.py
│   │   └── hello_agents_adapter.py
│   ├── tools/
│   │   ├── base.py
│   │   ├── edit.py
│   │   ├── grep.py
│   │   ├── bash.py
│   │   └── safety.py
│   ├── context/
│   │   ├── policy.py
│   │   ├── summary.py
│   │   └── token_budget.py
│   ├── session/
│   │   ├── models.py
│   │   ├── jsonl_store.py
│   │   ├── tree.py
│   │   └── compaction.py
│   ├── skills/
│   │   ├── loader.py
│   │   └── builtin/
│   │       ├── debug/SKILL.md
│   │       ├── code-review/SKILL.md
│   │       ├── unit-test/SKILL.md
│   │       └── git-commit/SKILL.md
│   ├── observability/
│   │   ├── events.py
│   │   └── trace.py
│   └── benchmarks/
│       ├── tool_calling.py
│       ├── context_ab.py
│       └── fault_injection.py
├── tests/
│   ├── tools/
│   ├── context/
│   ├── session/
│   └── runtime/
└── benchmarks/
    ├── tool_calling_cases.jsonl
    ├── context_tasks.jsonl
    └── fault_cases.yaml

# 8. Runtime 层详细设计

## 8.1 HelloAgents 集成边界

HelloAgents 文档显示 ReActAgent 通过 llm.invoke_with_tools(messages, tools) 获取结构化 tool_calls，再执行工具、把结果加入历史并继续循环。[R4] DevFlow 不重写这段基础机制，V1 只通过 Adapter 做初始化、工具注册、单轮执行和历史读写。

实现时必须先由 AI Coding 工具读取你实际安装版本的 API；如果 current pip package 与 main 分支文档不完全一致，以本地可运行代码为准，不要凭文档臆造方法名。

# 伪代码，不要求逐字照抄
class HelloAgentsRuntimeAdapter:
    def __init__(self, cfg, tools):
        self.llm = HelloAgentsLLM(...)
        self.registry = ToolRegistry()
        for tool in tools:
            self.registry.register_tool(tool)
        self.agent = ReActAgent(
            name="devflow",
            llm=self.llm,
            tool_registry=self.registry,
            config=...
        )

    def run_turn(self, user_input: str) -> TurnResult:
        before = snapshot_usage()
        text = self.agent.run(user_input)
        after = snapshot_usage()
        return TurnResult(text=text, usage=after-before)

不要做：不要复制 HelloAgents 的 ReActAgent、ToolRegistry、TokenCounter 源码到 DevFlow 再改名字。真正的二次开发应放在 Coding Tools、Context Policy、Tree Session 与 Benchmark。

# 9. Tool Layer 详细设计

| Tool | 来源/实现 | 输入 | 输出重点 | 失败语义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Read | 优先复用/包装上游 | path,start_line,end_line,max_bytes | content, line range, truncated | NOT_FOUND/PERMISSION/PARTIAL |
| Write | 优先复用/包装上游 | path,content,overwrite | bytes_written, hash | ALREADY_EXISTS/PERMISSION |
| Edit | DevFlow 自实现 | path,old_text,new_text,expected_hash | replacements,new_hash | NOT_FOUND/CONFLICT |
| Grep | DevFlow 自实现 | query,path,regex,max_results | matches[{path,line,text}] | INVALID_PARAM/PARTIAL |
| Bash | DevFlow 自实现 | command,cwd,timeout | exit_code,stdout,stderr | TIMEOUT/EXECUTION_ERROR |
| TodoWrite | 复用/包装上游 | summary,todos | stats,recap | INVALID_PARAM/CONFLICT |

## 9.1 BaseCodingTool 契约

class ToolResult(BaseModel):
    status: Literal["SUCCESS", "PARTIAL", "ERROR"]
    text: str
    data: dict = {}
    error_code: str | None = None
    stats: dict = {}
    context: dict = {}

class BaseCodingTool(ABC):
    name: str
    description: str
    args_schema: type[BaseModel]

    @abstractmethod
    def run(self, args: BaseModel) -> ToolResult: ...

如果直接使用 HelloAgents ToolResponse，则 BaseCodingTool 应写成适配层，把 DevFlow 内部结果映射到上游 ToolResponse，避免两种响应协议同时在系统中传播。

## 9.2 EditTool 细节

验证 path 位于 project_root 内，拒绝 ..、绝对路径越界和符号链接逃逸。

读取文件并计算 sha256；若 expected_hash 存在且不一致，返回 CONFLICT。

统计 old_text 出现次数：0 次 NOT_FOUND；1 次执行替换；>1 次 CONFLICT。

写入临时文件后原子 replace，避免半写文件。

返回 replacements=1、old_hash/new_hash、modified_lines。

EditArgs(
  path="src/service.py",
  old_text="if order == None:",
  new_text="if order is None:",
  expected_hash="..."
)

## 9.3 GrepTool 细节

优先检测系统是否存在 rg（ripgrep）。存在时使用 `rg --line-number --no-heading`；不存在时 Python fallback。返回最多 max_results 条，超过后 status=PARTIAL，data.total_seen 与 data.returned 分开记录。

Grep 的价值不是“比 Bash 强”，而是给模型一个稳定 Schema：输入 query/path，输出 path/line/text；同时可以统一排除 .git、node_modules、target、dist、venv 等目录。

## 9.4 BashTool 细节

V1 不是安全沙箱。它只实现“受控本地命令执行”：cwd 必须在 project_root，timeout 强制，stdout/stderr 限长，并在执行前进行危险模式拦截。

| 策略 | V1 行为 |
| --- | --- |
| 路径 | cwd 只能是 project_root 子目录 |
| 超时 | 默认 60s；超时终止进程组并返回 TIMEOUT |
| 危险命令 | 阻断 rm -rf /、mkfs、shutdown、reboot、磁盘写设备、明显凭证导出等 |
| 网络命令 | 默认允许/禁用由 config 控制；建议 benchmark 时禁用 |
| 输出 | 先 capture 全量到文件，再按 ContextPolicy 产生 preview |
| 副作用 | 不承诺 exactly-once；Session 恢复后可能需要状态核验 |

面试边界：只能说“受控 Bash”，不能说“安全沙箱”。真正 Sandbox 需要容器/VM、文件挂载、资源限制、网络隔离、权限模型。

# 10. Context Engineering 详细设计

HelloAgents 当前文档给出的默认思路是 context_window=128000、compression_threshold=0.8、min_retain_rounds=10，并支持工具输出 max_lines/max_bytes 与 head/tail/head_tail 截断。[R3] DevFlow 的二次开发点是把这些能力变成 Coding-aware Policy。

## 10.1 CodingContextPolicy

| Observation 类型 | 策略 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 源码 Read | 优先局部区间；head_tail 仅用于超大文件 | 保留函数上下文而非整仓库内容 |
| Grep | 最多 50~100 matches；超过 PARTIAL | 避免搜索结果淹没 Context |
| pytest/JUnit 失败 | tail 为主，保留首部命令信息 | 最终异常/summary 常在尾部 |
| 编译日志 | head_tail | 开头含命令，尾部含真正错误 |
| git diff | 按文件/行数限额，必要时 PARTIAL | diff 可快速膨胀 |

## 10.2 历史压缩摘要 Schema

## Goal
## User Constraints
## Progress
### Done
### In Progress
### Blocked
## Key Decisions
## Files Read
## Files Modified
## Failed Attempts
## Current TODO
## Next Steps
## Critical Context

这与 Pi 当前 Compaction 的结构化 Summary 思路一致：保留 Goal、Constraints、Progress、Key Decisions、Next Steps、Critical Context，并额外跟踪 readFiles / modifiedFiles。[R8] DevFlow 在此基础上增加 Failed Attempts 与 Current TODO，更贴合 Coding 任务。

## 10.3 Token 统计原则

预算判断：本地 TokenCounter 估算即可。

Benchmark 实测：优先记录 Provider API 返回的 prompt_tokens/input_tokens；没有 usage 时才回退本地估算。

Tool Schema、System Prompt、Skill 内容都应算进输入 Token；不要只统计 messages 文本。

压缩本身产生的 summary LLM Token 也要计入总成本，否则 A/B 结果虚高。

# 11. Session Tree 详细设计

HelloAgents SessionStore 当前保存 JSON 快照，包括 history、agent_config、tool_schema_hash、Read cache 和统计信息，并支持环境一致性检查。[R5] Pi 则使用 append-only JSONL tree，每个 entry 有 id/parentId，从而支持单文件多分支。[R7] DevFlow 的核心二次开发是把“快照式恢复”扩展成“树形事件日志”。

## 11.1 Entry 数据模型

class SessionEntry(BaseModel):
    id: str
    parent_id: str | None
    session_id: str
    timestamp: datetime
    type: Literal[
        "user_message",
        "assistant_message",
        "tool_call",
        "tool_result",
        "compaction",
        "branch_summary",
        "todo_snapshot",
        "session_meta"
    ]
    payload: dict

## 11.2 JSONL 示例

{"id":"a1","parent_id":null,"type":"user_message","payload":{"content":"修复订单 bug"}}
{"id":"a2","parent_id":"a1","type":"assistant_message","payload":{"tool_calls":[...]}}
{"id":"a3","parent_id":"a2","type":"tool_result","payload":{"tool":"grep","status":"SUCCESS"}}
{"id":"a4","parent_id":"a3","type":"assistant_message","payload":{"content":"定位到 OrderService"}}
{"id":"b1","parent_id":"a2","type":"assistant_message","payload":{"content":"另一条分支方案"}}

## 11.3 Active Branch 重建算法

def build_active_branch(entries_by_id, leaf_id):
    chain = []
    cur = entries_by_id[leaf_id]
    while cur is not None:
        chain.append(cur)
        cur = entries_by_id.get(cur.parent_id)
    chain.reverse()
    return chain

## 11.4 恢复语义

DevFlow 只承诺“从最近一致持久化节点恢复”，不承诺有副作用 Tool 的 exactly-once。若 Bash 已执行但 tool_result 尚未落盘就崩溃，恢复后必须通过 git diff、文件 hash、进程状态或业务查询确认真实状态，再决定是否重试。

这恰好是故障注入中最值得保留的一类失败样本：模拟 30 次故障时不要人为做成 100%。一次“副作用已发生但结果未落盘”的恢复失败，反而能证明你理解分布式/持久化语义。

# 12. Compaction 与 Branch Summary

Pi 当前 Compaction 的触发条件是 `contextTokens > contextWindow - reserveTokens`，并保留 keepRecentTokens；完整历史继续留在 JSONL，会话给模型的 active context 则改为 summary + recent messages。[R8]

DevFlow V1 简化实现：

达到阈值后，找最近 N 轮作为 keep 区。

只对 keep 区之前的 active branch 内容做 summary。

创建 compaction entry，记录 summary、first_kept_entry_id、tokens_before、read_files、modified_files。

构建下一轮 Context 时：system + skills + summary + recent branch messages。

Session JSONL 绝不删除旧 entry。

class CompactionEntry(SessionEntry):
    summary: str
    first_kept_entry_id: str
    tokens_before: int
    read_files: list[str]
    modified_files: list[str]

# 13. Skills 设计

Pi 的 Skills 采用 progressive disclosure：System Prompt 常驻的只是 name/description，真正命中任务后再读取完整 SKILL.md。[R10] DevFlow 复用这一思路，只做 4 个高价值 Skills。

| Skill | 触发意图 | 关键流程 |
| --- | --- | --- |
| debug | 定位运行异常/测试失败 | 复现 -> 收集证据 -> 缩小范围 -> 假设 -> 最小修复 -> 回归 |
| code-review | 审查代码/风险 | 正确性 -> 边界 -> 异常 -> 并发/资源 -> 可维护性 |
| unit-test | 补测试 | 输入域 -> 正常路径 -> 边界 -> 异常 -> 可重复性 |
| git-commit | 生成提交说明 | git diff -> 变更分类 -> 风险 -> conventional message |

V1 的 Skill 匹配可以用简单关键词 + LLM 决策二选一：先关键词召回候选，再让模型决定是否加载。不要为了 Skill 匹配引入向量数据库。

# 14. Trace 与可观测性

| 事件 | 核心字段 |
| --- | --- |
| llm_request | model, input_tokens, output_tokens, duration_ms, session_id, branch_id |
| tool_call | tool_name, args_redacted, call_id, timestamp |
| tool_result | call_id, status, error_code, duration_ms, output_bytes, truncated |
| context_compaction | tokens_before, tokens_after, retained_rounds, summary_tokens |
| session_append | entry_id, parent_id, type |
| session_resume | session_id, leaf_id, restored_entries |
| error | stage, error_type, message, retryable |

Trace 文件建议 `~/.devflow/traces/<session_id>.jsonl`。Benchmark 直接读取 Trace 统计，避免另写一套埋点。对 API Key、Authorization、Cookie、token、secret、密码字段做 key-based 脱敏。

# 15. CLI 产品设计

| 命令 | 说明 |
| --- | --- |
| devflow | 在当前目录启动新/最近会话 |
| devflow --new | 创建新 Session |
| devflow --resume <id> | 恢复指定 Session |
| devflow sessions | 列出历史 Session |
| devflow tree | 显示当前 Session Tree |
| devflow branch <entry_id> | 从指定节点创建新 branch |
| devflow compact | 手动触发 Compaction |
| devflow trace | 显示当前 Session 的调用统计 |
| devflow bench tool | 运行 Tool Calling benchmark |
| devflow bench context | 运行 Context A/B |
| devflow bench recovery | 运行故障注入 |

交互模式只需做到：顶部显示 repo/session/model/context utilization；模型 Tool 调用用简短卡片展示；默认折叠超长输出。不要在 V1 花时间做复杂 TUI。

# 16. Benchmark 设计与量化口径

重要：下面给出的 97.9%、98.8%、38.6%、98.3%、24.1%、96.7% 是模拟目标数据，目的是先定义实验和简历口径。代码完成后必须以实际结果替换。

## 16.1 Tool Calling Benchmark

数据集：6 类工具 × 40 条 = 240 条。每条 case 人工标注 expected_tool 与 required_fields。模型、temperature、system prompt、tool schema 固定。

| 工具 | 用例数 | 示例覆盖 |
| --- | --- | --- |
| Read | 40 | 普通路径、中文路径、区间读取、缺失文件、超大文件 |
| Write | 40 | 新文件、已存在文件、嵌套目录、越界路径 |
| Edit | 40 | 唯一匹配、0 匹配、多匹配、hash conflict |
| Grep | 40 | 文本、正则、目录限制、max_results |
| Bash | 40 | pytest/git status/编译/timeout/危险命令 |
| TodoWrite | 40 | 创建、状态推进、多 in_progress 非法 |

tool_selection_accuracy = correct_tool / total_cases
schema_pass_rate = schema_valid / total_cases

# 模拟目标
correct_tool = 235 / 240 = 97.9%
schema_valid = 237 / 240 = 98.8%

必须区分：Tool 选择准确率、参数 Schema 合法率、Tool 执行成功率。这三个指标不能混成“Agent 成功率”。

## 16.2 Context A/B Benchmark

任务集：12 组，每组固定 20 轮。A=全量历史；B=分段 Read + Truncation + Compaction。要求使用同一模型、相同初始任务、相同工具环境。

| 指标 | 定义 |
| --- | --- |
| 累计输入 Token | sum(each_round.input_tokens + summary_input_tokens) |
| Token 节省率 | (A_total - B_total) / A_total |
| 关键状态保留率 | 最终回答正确保留预埋约束/文件/修改/失败方案/TODO 的比例 |
| 重复 Read 次数 | 同 task 中重复读取相同 path + 重叠行区间的调用数 |
| 任务完成率 | A/B 均满足任务验收条件的比例 |

# 模拟目标
A_total = 118_420
B_total = 72_690
token_saving = 38.6%

state_points = 60
retained = 59
state_retention = 98.3%

repeated_read_A = 58
repeated_read_B = 44
reduction = 24.1%

## 16.3 Fault Injection Benchmark

| 故障类型 | 次数 | 成功定义 |
| --- | --- | --- |
| 模型请求异常 | 10 | resume 后能继续最近未完成任务且历史不损坏 |
| 进程在 Tool 后中断 | 10 | 能恢复到最近一致节点；必要时识别副作用不确定状态 |
| Session append 后退出 | 10 | 重启后 leaf 与 TODO 恢复正确 |

# 模拟目标
successful_resume = 29
total = 30
resume_rate = 96.7%

# 17. Sprint 开发计划

| Sprint | 主题 | 内容 | 验收产物 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 技术探针 | 安装并固定 Python/hello-agents 版本；写 API probe；确认 ReActAgent、ToolRegistry、ToolResponse、History/Session API。 | hello-agents_probe.py + ADR-001 |
| Sprint 1 | 最小 CLI | Typer CLI、Config、RuntimeAdapter、Read/Write，能在当前仓库问答。 | devflow 可启动并读取 README |
| Sprint 2 | Coding Tools | 实现 Edit/Grep/Bash + Safety + pytest。 | 6 工具闭环 |
| Sprint 3 | Context Policy | 分段 Read、Truncation、Token Budget、Coding Summary。 | 长日志和大文件不淹没 Context |
| Sprint 4 | Session Tree | JSONL Store、id/parentId、resume、tree、branch。 | 分支会话可重建 |
| Sprint 5 | Compaction | 自动/手动 compact、summary schema、active context 重建。 | 完整历史保留、active context 缩短 |
| Sprint 6 | Skills + Trace | 4 Skills、Todo、Trace、脱敏。 | 执行链可复盘 |
| Sprint 7 | Benchmark + Demo | 240 Tool、12x20 Context、30 Recovery；用 12307 做 Demo。 | CSV/JSON 报告 + 简历实测数据 |

# 18. 每个 Sprint 的验收标准

| Sprint | Definition of Done |
| --- | --- |
| S0 | API probe 能真实运行；README 记录 hello-agents 版本和关键类路径；不允许 AI 根据旧文档猜 API。 |
| S1 | `devflow` 启动后可 Read 当前仓库文件并回答；project_root 外访问失败；CLI Ctrl+C 能正常结束。 |
| S2 | Edit 0/1/>1 匹配语义正确；Grep PARTIAL 正确；Bash timeout 和危险命令测试通过；pytest 全绿。 |
| S3 | 一个 5000 行日志触发 Truncation；完整输出落盘；Context Trace 有 before/after token。 |
| S4 | 从 A->B->C 回到 B 创建 D，JSONL 同时保留 C 与 D；active branch 构建正确。 |
| S5 | 触发 compact 后 Session 原 entry 未删除；下一轮发送给模型的是 summary + recent。 |
| S6 | 4 Skills 可按需加载；Trace 能关联一次完整 Tool Call；敏感参数被脱敏。 |
| S7 | 三套 benchmark 可一键执行，产生 CSV；简历数字从 CSV 自动生成 report.md。 |

# 19. AI Coding 执行规范

不要让 GPT/Codex/Cursor 一次生成整个项目。每个 Sprint 采用“先读代码 -> 输出计划 -> 小步改动 -> 运行测试 -> 总结变更”的固定流程。

强约束：AI 不得修改 HelloAgents 源码，不得为了通过测试删除测试，不得引入 FastAPI/Redis/MCP/多 Agent 等未在当前 Sprint 范围内的功能。

## 19.1 总控 Prompt（项目启动时使用）

你是 DevFlow 项目的高级 Python/Agent 工程师。

项目目标：
基于现有 Python Agent Runtime 构建本地终端 Coding Agent。
核心创新/改造只聚焦三条主线：
1. Coding Tool Reliability
2. Coding Context Engineering
3. Durable Tree Session

技术约束：
- Python 3.11
- hello-agents 作为外部依赖，不修改其源码
- Typer + Rich CLI
- Pydantic v2
- pytest
- JSONL Session/Trace
- 项目内所有文件访问必须限制在 project_root
- 不引入 FastAPI、Redis、数据库、MCP、多 Agent、Docker Sandbox
- Runtime 必须经 runtime/hello_agents_adapter.py 隔离

工作方式：
1. 先读取当前仓库文件和 pyproject.toml。
2. 如果涉及 hello-agents API，先通过 Python introspection 或读取安装包源码确认真实 API，不允许猜。
3. 先输出 implementation plan 和将修改的文件。
4. 一次只完成当前 Sprint。
5. 每个新增模块必须配 pytest。
6. 运行测试并修复，测试全绿后再总结。
7. 不重构与本 Sprint 无关的代码。

任何不确定 API 先报告，不要自行虚构。

## 19.2 Sprint 0 Prompt：API 探针

当前任务只做 Sprint 0：技术探针，不实现产品功能。

请：
1. 创建最小 pyproject.toml。
2. 安装/确认 hello-agents 当前版本。
3. 通过 introspection + 安装包源码确认：
   - ReActAgent 初始化签名
   - HelloAgentsLLM 初始化签名
   - ToolRegistry.register_tool
   - BaseTool/自定义 Tool 的契约
   - ToolResponse 构造方式
   - HistoryManager/TokenCounter/ObservationTruncator 的真实入口
   - SessionStore/save_session/load_session 的真实入口
4. 写 scripts/hello_agents_probe.py，运行一个 ReadTool 的最小 Function Calling 示例。
5. 生成 docs/ADR-001-runtime-integration.md，记录“文档描述 vs 本地实际 API”的差异。

不要开始 Edit/Grep/Bash。

## 19.3 Sprint 1 Prompt：最小 CLI

只实现 Sprint 1。

目标：
- devflow 命令可在当前目录启动
- 通过 HelloAgentsRuntimeAdapter 创建 ReActAgent
- 注册 Read/Write（以本地实际 API 为准）
- 输入自然语言后可读取当前项目并返回
- 所有路径受 project_root 约束
- 配置来自 .env / 环境变量
- 添加 pytest

验收：
devflow
> 阅读 README.md，总结项目用途

必须成功。
不要实现 Edit/Grep/Bash/SessionTree。

## 19.4 Sprint 2 Prompt：Coding Tools

只实现 Sprint 2：EditTool、GrepTool、BashTool。

要求：
EditTool:
- old_text/new_text
- 0 匹配 NOT_FOUND
- >1 匹配 CONFLICT
- expected_hash 乐观锁
- 原子写

GrepTool:
- rg 优先，Python fallback
- path/query/regex/max_results
- 超限 PARTIAL

BashTool:
- cwd 限制 project_root
- timeout
- 捕获 stdout/stderr
- 高风险命令拒绝
- 先将完整输出保存文件，再产生 preview

将三个工具适配为 HelloAgents ToolResponse。
覆盖 happy/boundary/error pytest。

## 19.5 Sprint 3 Prompt：Context

只实现 Sprint 3：Coding Context Policy。

基于已安装 HelloAgents 的 TokenCounter/HistoryManager/ObservationTruncator：
- 不复制上游实现
- 新建 CodingContextPolicy
- Read/Grep/Bash 按工具类型配置不同截断策略
- 压缩摘要固定包含 Goal、Constraints、Done、InProgress、
  FailedAttempts、FilesRead、FilesModified、CurrentTODO、NextSteps
- Trace 记录 tokens_before/tokens_after/truncated bytes
- 提供可构造的长日志测试

不要实现 Session Tree。

## 19.6 Sprint 4/5 Prompt：Tree Session + Compaction

实现 Tree Session，但不要修改 HelloAgents SessionStore 源码。

使用 JSONL append-only：
SessionEntry 必须包含 id, parent_id, session_id, timestamp, type, payload。

功能：
- append
- load
- list sessions
- build_active_branch(leaf_id)
- resume
- branch(entry_id)
- tree display

之后实现 CompactionEntry：
- summary
- first_kept_entry_id
- tokens_before
- read_files
- modified_files

完整历史不删除。
active context 使用 summary + recent branch messages。
必须包含 A->B->C，从 B 创建 D 的测试。

## 19.7 Sprint 7 Prompt：Benchmark

实现三套 benchmark，所有结果写 CSV + report.md。

A. tool_calling
- 6 工具各 40 条，共 240
- expected_tool / required_fields
- 统计 tool_selection_accuracy / schema_pass_rate

B. context_ab
- 12 组任务，每组 20 轮
- baseline=全量历史
- optimized=CodingContextPolicy
- 统计 cumulative_input_tokens / state_retention /
  repeated_read / completion

C. fault_injection
- 3 类故障各 10 次
- 模型异常 / tool 后进程中断 / session append 后退出
- 统计 successful_resume / 30

注意：
不要硬编码 97.9%、38.6%、96.7%。
最终简历数字必须从输出 CSV 计算。

# 20. Demo 设计：与 12307 联动

最有说服力的 Demo 是让 DevFlow 分析你自己的 12307 项目。这样两个项目不是孤立堆砌，而形成“Agent 工程 + Java 后端工程”的交叉证明。

$ cd 12307
$ devflow

You>
定位购票流程中 Redisson 锁的使用位置，
说明本地锁和分布式锁各解决什么问题，先不要修改代码。

Expected:
Grep("Redisson")
-> Read(TicketService/相关类)
-> Grep("lock")
-> Read(...)
-> 输出调用链和锁粒度解释

You>
继续定位订单超时关单的 RocketMQ 消费逻辑，
列出生产者、消费者、消息 key 以及失败补偿路径。

Expected:
Grep("RocketMQ")
-> Grep("delay")
-> Read producer/consumer
-> 输出结构化结果

Demo 准则：不要用“写一个贪吃蛇”证明 Coding Agent。大厂面试更关心你能否在真实项目里检索、定位、修改、测试和恢复。

# 21. 风险与降级策略

| 风险 | 表现 | 降级 |
| --- | --- | --- |
| HelloAgents API 变化 | main 文档与 pip 包不同 | Sprint 0 probe + Adapter；锁版本 |
| Function Calling 模型不兼容 | tool_calls 缺失/格式差异 | Provider capability check；benchmark 只使用支持模型 |
| tiktoken 与模型 tokenizer 不同 | 本地估算偏差 | 预算用估算，报告用 API usage |
| 长摘要丢信息 | 任务返工/重复 Read | 关键状态结构化摘要 + state retention benchmark |
| Session 崩溃半行 | JSONL 最后一行非法 | 按行容错，忽略最后不完整行并记录 warning |
| Bash 副作用重复 | 恢复后重复执行 | 状态核验；不承诺 exactly-once |
| Tool 太多模型选错 | 调用混淆 | V1 固定 6 工具；不盲目扩展 |
| 指标看起来太完美 | 面试官怀疑包装 | 保留原始 CSV、失败样本与统计脚本；不追求 100% |

# 22. 面试可追问映射

| 简历关键词 | 面试官可能问 | 代码/文档证据 |
| --- | --- | --- |
| 6 类 Coding Tools | 为什么不是全用 Bash？为什么是 6 个？ | tools/ + Tool benchmark |
| 240 条回归 | 用例怎么造？ground truth？随机性？ | benchmarks/tool_calling_cases.jsonl |
| Token 降低 | 是不是把历史删了？质量怎么保证？ | context_ab.csv + state retention |
| Session Tree | 为什么 JSONL？为什么 parentId？ | session/tree.py + branch tests |
| 96.7% 恢复 | 为什么不是 100%？ | fault_injection.csv 失败样本 |
| Skills | Skill 和 Tool/RAG 有什么区别？ | skills/*/SKILL.md |
| Trace | 记录思维链吗？ | 只记录可观测事件，不保存私有 CoT |

# 23. 实施完成后的最终简历升级规则

完成项目以后，简历 bullet 中的数字必须由 `devflow bench ...` 的 report.md 自动填充。推荐保留 3 组指标，不要每条都堆百分比。

建议最终形式（示例，数字必须替换为实测）：

• 6 类 Coding Tools；240 条工具调用回归：
  工具选择准确率 97.9%，Schema 通过率 98.8%。

• 12 组 × 20 轮 Context A/B：
  累计输入 Token -38.6%，状态保留率 98.3%，重复 Read -24.1%。

• 30 次故障注入：
  29 次从最近一致节点恢复，恢复率 96.7%。

# 24. 参考资料与调研来源

[R1] HelloAgents README：https://github.com/jjyaoao/HelloAgents

[R2] HelloAgents ToolResponse Protocol：https://github.com/jjyaoao/HelloAgents/blob/main/docs/tool-response-protocol.md

[R3] HelloAgents Context Engineering Guide：https://github.com/jjyaoao/HelloAgents/blob/main/docs/context-engineering-guide.md

[R4] HelloAgents Function Calling Architecture：https://github.com/jjyaoao/HelloAgents/blob/main/docs/function-calling-architecture.md

[R5] HelloAgents Session Persistence Guide：https://github.com/jjyaoao/HelloAgents/blob/main/docs/session-persistence-guide.md

[R6] Pi Coding Agent README：https://github.com/earendil-works/pi/blob/main/packages/coding-agent/README.md

[R7] Pi Sessions / Usage：https://github.com/earendil-works/pi/blob/main/packages/coding-agent/docs/usage.md

[R8] Pi Compaction & Branch Summarization：https://github.com/earendil-works/pi/blob/main/packages/coding-agent/docs/compaction.md

[R9] Pi SDK / tree navigation：https://github.com/earendil-works/pi/blob/main/packages/coding-agent/docs/sdk.md

[R10] Pi Skills：https://github.com/earendil-works/pi/blob/main/packages/coding-agent/docs/skills.md

调研时点：本文基于 2026-09 的公开仓库/文档。开源项目迭代很快，实现前必须以本地锁定版本和实际 API probe 为准。

# 25. 开发启动 Checklist

创建独立 Git 仓库，不直接 fork HelloAgents/Pi 作为最终项目仓库。

写 README：明确“基于开源 Runtime 二次开发”，保留上游许可证与致谢。

锁 Python 3.11 与依赖版本；保存 uv.lock/poetry.lock/pip-tools 输出。

先完成 Sprint 0 API probe，再让 AI 写业务代码。

每个 Sprint 单独 commit，commit message 能说明技术决策。

三套 benchmark 的输入数据纳入版本控制，输出结果保留时间戳与模型版本。

最终用 12307 做公开 Demo；使用脱敏、无密钥、可复现环境。

更新学习手册：把所有模拟数字替换为真实结果和失败案例。